ПРОЕКТ

Тема «Строительство туристической базы»

Радищево

2005

Краткая информация о мероприятии и предприятии (организации) - заявителе

1.Название мероприятия. Строительство туристической базы

2.Информация о предприятии (организации)-заявителе: Администрация района

Полное название предприятия (организации)-заявителя: Администрация Радищевского района Ульяновской области

Почтовый адрес: 433910 Ульяновская обл., р.п.Радищево, 50 летия ВЛКСМ, 11

Ф.И.О. руководителя: А.А.Кутлахметов

Телефон, факс (84239) 2-12-75 , электронный адрес adm-radishevo@yandex.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия Азат Асхатович Кутлахметов

Телефон, факс куратора (84239) 2-12-75

3.Краткая характеристика мероприятия: Строительство туристической базы

4.Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием:

Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих данную проблему.

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов.

Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям.

Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Паспорт инвестиционного проекта

Общая информация проекта

| Название проекта | Строительство туристической базы |
| --- | --- |
| Кем представляется проект | Администрация Радищевского района |
| Цели инвестиционного проекта | Привлечение средств для строительства туристической базы на хуторе «Березовский» |
| Описание инвестиционного проекта | Проект предусматривает инвестиции для строительства туристической базы со всей прилагающийся к ней инфраструктурой, очисткой 2 прудов, закладкой сада. |
| Характер проекта |
| Направление использования инвестиций | Инвестиции будут направлены на строительство туристической базы, коммуникаций (газ, вода, свет), обустройство и зарыбливание 2-х прудов, закладки сада, строительство бани, сауны, аттракционов, устройство туристической тропы. |
| Место реализации проекта | Ульяновская область, Радищевский район, хутор «Березовский» |
| Ориентировочная дата реализации проекта | 2006-2009 годы. |
| Характеристика продукции |
| Наименование продукции (услуг) | Организация отдыха, туризма, рыбалки, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, баня, сауна, детский отдых (карусели, качели), волейбол, футбол, катание на лыжах, коньках, охота. |
| Назначение и основные технические характеристики | Проект предусматривает организацию полноценного отдыха для жителей как района, так и гостей с использованием элементов экстрима (баня с купанием в родниковом бассейне), прогулки по обустроенным туристическим тропам, рыбной ловлей в 2 прудах расположенных на базе. Организация охоты. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав в близь расположенном лесном массиве |
| Необходимость сертификации | - |
| Масштабы реализации продукции (услуг) | Для жителей района и гостей. Организация отдыха до 100 человек в смену |
| Исследование рынка сбыта продукции (услуг) |
| Характер рынка сбыта продукции (услуг) | Близ лежащий центр отдыха расположен не менее чем за 100 км., и не каждый житель района имеет возможность выехать на долгое время с территории района, поэтому расположенная вблизи база позволит привлечь к полноценному отдыху большое количество жителей района, организовать семейный отдых, кроме того развитие туризма позволит привлечь туристов из других регионов России. |
| Планируемый годовой объем производства | Минимальный поток туристов и отдыхающих 1200 человек в год. |
| Степень проработки инвестиционного проекта |
| Наличие производственных площадей | На территории имеются : родники, 2 пруда, сад, в 300 метрах проходит областная трасса, не более 1 км. до лесного массива. |
| Наличие независимой экспертизы проекта | - |
| Наличие бизнес – плана | Имеется |
| Финансово – экономические показатели |
| Горизонт расчета в годах | 4 года |
| Общая стоимость проекта | 28,45 млн. руб. |
| Проведенные затраты | - |
| Расчетный объем инвестиций | 28,45 млн. руб. |
| Срок окупаемости проекта | 5 лет |
| Социальная и бюджетная эффективность проекта | Обустройство турбазы позволит решить проблему в районе в организации отдыха населения района, особенно семейного и наиболее экономической активной части. База будет являться доступной и наиболее приемлемой формой активного отдыха. Кроме того будут созданы новые рабочие места более 50 человек. Обслуживание, привязка сельхозпроизводителей по поставке экологически чистых продуктов питания, что позволит увеличить поступление в районный бюджет. |
| Предполагаемая форма привлечения инвестиций | Бюджетное финансирование, частные вложения. |
| Срок возврата инвестиций | Начало возврата 2009 год. |
| Гарантии возврата инвестиций |
| Обеспечение возврата инвестиций | Бюджет муниципального образования |

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн.руб.

| № | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4-ый |
| 1 | Капитальные вложения, всего | 23,8 | 12,1 | 5,3 | 4,5 | 1,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | 17,1 | 12,1 | 2,5 | 2,5 | - |
|  | Оборудование | 6,7 | - | 2,8 | 2,0 | 1,9 |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |
| 2 | НИОКР | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 3 | Приобретение оборотных средств | 4,55 | 1,9 | 2,65 |  |  |
| 4 | Итого (стр. 1+2+3) | 28,45 | 14,1 | 7,95 | 4,5 | 1,9 |

Расшифровка расходов по реализации мероприятия.

| № | Наименование расходов | Стоимость (млн.руб.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Дата |
| 1. | Строительство туристической базы: | 25,8 | 2006 | 2008 |
|  | а) база б) коммуникации (газ, вода, свет) в) обустройство и зарыбливание 2-х прудов г) закладка садов д) развлечения (баня, сауна, аттракционы) | 14,6 2,8 0,5 1,5 6,4 | 2006 2006 2006 2006 2006 | 2008 2008 2008 2008 2008 |
| 2. | Устройство туристической тропы | 2,65 | 2006 | 2007 |
|  | а) разработка тропы б) обустройство тропы | 0,5 2,15 | 2006 2006 | 2007 2007 |

# Источники средств для финансирования мероприятия млн.руб

| № | Наименование | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4-ый |
| 1 | Собственные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, Всего | 9,1 | 4,7 | 2,9 | 1,5 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 7,9 | 4,2 | 2,4 | 1,3 | - |
| 2.2 | Средства бюджета региона на безвозвратной основе | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | - |
| 2.3 | Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства фондов и др. источники на безвозвратной основе | 19,25 | 9,4 | 5,05 | 3,0 | 1,9 |
| 4 | Финансовые средства на мероприятие, Всего (1+2+3) | 28,45 | 14,1 | 7,95 | 4,5 | 1,9 |